ДОГОВОР № ______

на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных

и пусконаладочных работ

г. Краснодар							       «____» ______________ 20__ г.

Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Алимова Николая Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________

(выписка из реестра членов саморегулируемой организации ____________________ от «___»__________20___г. №___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _________________,

с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации (далее – техническая документация), строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Тепловая сеть к офисному зданию со встроенными помещениями общественного питания по ул. Кубанская Набережная, 31 в г. Краснодаре» (далее Работы) в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

  - Перечень строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, отражается в разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком технической документации.

  - Перечень работ, выполненных Подрядчиком в рамках настоящего договора, отражается в акте приема-передачи технической документации, акте выполненных строительно-монтажных работ и итоговом акте приема-передачи всех выполненных работ по настоящему договору (далее – акт приема-передачи выполненных работ), который подписывается сторонами по окончании выполнения всех работ по договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, включает в себя стоимость всех работ согласно п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Объектной сметы (Приложение №2 к настоящему договору) и составляет ________________________________, в том числе НДС 18% ____________________ рублей.

2.2. Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по настоящему договору определяется согласно локальным сметным расчетам (Приложение №3-4 к настоящему договору). Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в п. 2.1 настоящего договора.

2.3. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: оплата по Договору осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании оригинала счета на оплату после подписания акта выполненных работ, справки выполненных работ (КС-2, КС-3) и получения разрешения Ростехнадзора на проведение пусконаладочных работ на объекте..

2.4. Все платежи по настоящему договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

2.5. Заказчик вправе производить авансовые платежи по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить указанные в п.1.1. настоящего договора работы в соответствии с Техническим заданием, иными исходными данными, разработанной технической документацией и договором.

3.1.2. Провести обследование участка территории строительства на предмет обнаружения препятствий для производства работ с составлением соответствующих актов и заключений.

3.1.3. Выполнить проектно-изыскательские работы и передать Заказчику готовую техническую документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.1.4. Согласовать готовую техническую документацию с Заказчиком, с компетентными государственными органами, всеми заинтересованными организациями и службами муниципального образования, иными лицами (например, собственником земельного участка).

3.1.5. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в техническую документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки выполнения работ по договору.

3.1.6. В течение 10 рабочих дней и за собственный счет устранять недостатки в разработанной технической документации по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации или несоответствия ее условиям настоящего договора.

3.1.7. Осуществлять строительно-монтажные работы в соответствии с разработанной и утвержденной технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и с локальными сметными расчетами, определяющими стоимость строительно-монтажных работ, а также в соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями.

3.1.8. Выполнить все строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

3.1.9. Приступить к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства строительно-монтажных работ. Ведение Журнала производства строительно-монтажных работ обязательно.

3.1.10. Получить разрешение Ростехнадзора на проведение пусконаладочных работ в соответствии с заданием Заказчика.

3.1.11. После выполнения работ провести соответствующие испытания,  а также иные мероприятия для ввода объекта в эксплуатацию.

3.1.12. Осуществить сдачу объекта Заказчику с оформлением соответствующей документации, подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ согласно требованиям настоящего договора и задания Заказчика.

3.1.13. Вывезти в 2-х дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

3.1.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

3.1.16. При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды, безопасности строительных работ, пожарной безопасности.

3.1.17. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению строительно-монтажных работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Предоставить Подрядчику задание на изыскательские работы, проектирование и иные исходные данные, необходимые для выполнения работ по разработке технической документации.

3.3.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с компетентными государственными органами, всеми заинтересованными организациями и службами муниципального образования, иными лицами (например, собственником земельного участка).

3.3.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ по разработке технической документации в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре.

3.3.4. Использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

3.3.5. В течение 3-х рабочих дней с момента утверждения технической документации, разработанной Подрядчиком, предоставить утвержденную документацию, общий журнал работ Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ.

3.3.6. Принять и оплатить работы, выполняемые по настоящему договору в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.3.7. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору и за подписание актов по настоящему договору.

3.3.8. В течение 3 рабочих дней приступить к приемке результатов выполненных работ при получении сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненного результата работ и в срок, установленный п.5.7 договора, подписать соответствующий акт приема-передачи.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в договоре, Объектной смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

3.4.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.4. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием в соответствии с технической документацией.

4.2. По согласованию сторон Заказчик может предоставить материалы и оборудование для производства работ по настоящему договору. При этом договорная стоимость уменьшится на стоимость предоставленных для производства работ по данному договору материалов и оборудования.

4.3. Все предоставляемые сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать технической документации, установленным техническим нормам и правилам.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до подписания соответствующего акта приема-передачи.

5. СРОК, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Начальный срок производства работ по настоящему договору –с момента подписания Договора.

Конечный срок производства работ – 30 мая 2018 года.

5.2. Срок выполнения работ по настоящему договору включает согласование технической документации с компетентными государственными органами, всеми заинтересованными организациями и службами муниципального образования, иными лицами (например, собственником земельного участка) и не включает согласование технической документации Заказчиком в соответствии с п.п.5.5. настоящего договора.

5.3. Подрядчик не несет ответственность за нарушения сроков выполнения работ, вызванные действиями (бездействиями) компетентных государственных органов, заинтересованных организаций, служб муниципального образования, иных лиц при согласовании технической документации, которые не связаны с ненадлежащим исполнением (не исполнением) Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

5.4. Для осуществления технического надзора и контроля выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

5.5. По окончании выполнения работ по разработке технической документации Подрядчик направляет готовую техническую документацию на согласование Заказчику. Заказчик рассматривает и согласовывает техническую документацию в течение 10 рабочих дней с момента ее поступления, а при наличии замечаний ставит в известность Подрядчика. После согласования технической документации Заказчиком Подрядчик обеспечивает ее согласование с компетентными государственными органами, всеми заинтересованными организациями и службами муниципального образования, собственником земельного участка. При наличии замечаний указанных органов, лиц Подрядчик должен устранить указанные замечания незамедлительно, в минимально короткие сроки, безвозмездно. После согласования технической документации всеми необходимыми органами, организациями и лицами Подрядчик направляет Заказчику готовую и согласованную техническую документацию и акт приема-передачи технической документации.

5.6. По окончании выполнения работ по разработке технической документации и строительно-монтажных работ Подрядчик направляет Заказчику акт приема-передачи технической документации и акт выполненных строительно-монтажных работ соответственно.

После окончания выполнения всех работ по настоящему договору (в т.ч. пусконаладочных работ по объекту) стороны подписывают акт приема-передачи выполненных работ.

5.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего акта приема-передачи, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки указанной в договоре работы или технической документации.

5.8. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ, Подрядчик вправе приостановить их, поставив в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 30-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.10. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены (за исключением приемки технической документации, порядок устранения недостатков в которой установлен п.п.3.1.6. настоящего договора). В случае, если направленный Заказчиком акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком. Недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются за счет средств Подрядчика в сроки, указанные в акте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 723 ГК РФ. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, и по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и устранить соответствующие недостатки.

6.5. При прекращении работ по вине Заказчика, последний полностью оплачивает выполненный объем работ на момент прекращения работы.

6.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возмещения причиненных убытков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения строительно-монтажных работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.10. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.12. Скрытые недостатки, обнаруженные Заказчиком после приемки строительно-монтажных и пусконаладочных работ, подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента его уведомления.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик, гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующей нормативно - технической документацией.

Качество проектной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам РФ и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.

7.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы - _________________ с момента подписания сторонами итогового акта приема-передачи выполненных работ. В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ и бесперебойную работу построенного объекта.

7.3. Гарантия действует только на материалы, поставленные непосредственно Подрядчиком.

7.4. В случае выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям настоящего договора, согласованной технической документации до истечения гарантийного срока указанного в п.7.2 настоящего договора, составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в 5-ти дневный срок обязуется подписать вышеуказанный акт, либо направить Заказчику мотивированный отказ. В случае, если направленный акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком. Недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются за счет средств Подрядчика в сроки, указанные в акте.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по письменному соглашению сторон;

- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.5. Все приложения настоящего договора являются его неотъемлемыми частями. Настоящий договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

11.6. Перечень приложений к настоящему договору:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 - Объектная смета;

Приложение №3 – Локальный сметный расчет №_______________;

Приложение №4 – Локальный сметный расчет №_______________.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | Заказчик: АО «АТЭК» 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120 ИНН 2312054894/ КПП 230750001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП к/с 30101810303490000789 Р/С 40702810900020002551, БИК 040349789 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861)231-57-30 Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199 ИНН 2312054894/ КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП к/с 30101810303490000789 БИК 040349789 Р/С 40702810800020006767 Генеральный директор _______________________/Н.И. Алимов/ | Подрядчик: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________ _________________ /___________________/ |  |
| --- | --- | --- | --- |